

| **1. Resumen avance Proyecto APT** |
| --- |
| A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada. |

| Resumen de avance proyecto APT | Hasta ahora se ha avanzado el proyecto de forma correcta, ya se tiene un avance consistente con respecto a la programación del mismo, por parte de la documentación de este también se ha avanzado, más paulatinamente que la programación pero el avance es notable, esto debido a que hubo un cambio en los objetivos del proyecto mismo que hizo que se tuviera que cambiar un poco el foco del uso del proyecto, pero su funcionalidad seguirá siendo la misma. |
| --- | --- |
| Objetivos | El objetivo y en el caso para el cual se utilizará ahora el entregable final será para un puenteo (matcheo, bridging o contraste) de doctores, que dista del primer dato objetivo que iban a ser medicamentos. |
| Metodología | No hay cambios en este apartado |
| Evidencias de avance | En esta fase del proyecto de Capstone las evidencias entregadas serán:   * Parte de la programación del front end y back end. * Documentación enfocada al entregable tales como; Historias de usuario, Documento de arquitectura de software, plan de pruebas y backlog correspondiente a la fase. * Script de creación de tablas de la base de datos. * Diagramas As is y To be. |
|  |
| **2. Monitoreo del Plan de Trabajo** | Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfócate especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable[[1]](#footnote-0) | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo a los requerimientos de la organización. | *Programación de la solución* | *Entorno de programación, computador, conexión a internet para revisar la documentación de las librerías.* | *Seis semanas* | *Martín Lazcano y Brayan Bravo* | *Ninguna* | *En curso* | *Ninguno* |
| Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. | Realización de documentos necesarios | *Computador Y conexión a internet para subir la documentación a los espacios delimitados* | *Seis semanas* | Vicente Corrales | *Ninguna* | *En curso* | *Ninguna* |

| **3. Ajustes a partir del monitoreo** |
| --- |
| Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis. |

| Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo:  El trabajo en equipo y el uso de herramientas y medios de trabajo tales como Google Teams y Jira para así poder unificar la mayoría de los documentos y tener un recordatorio de las tareas y las fechas de los entregables. |
| --- |

| Actividades ajustadas o eliminadas:  Han habido ajustes con respecto al backlog, esto debido a que el equipo decidió migrar este mismo a Jira ya que es un entorno más organizado para esto. |
| --- |

| Actividades que no has iniciado o están retrasadas:  No hay actividades retrasadas, el uso de plataformas como Google Teams y Jira a beneficiado al equipo de trabajo, pues ha permitido que el mismo esté más atento con respecto a los tiempos de entrega. |
| --- |

1. En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante. [↑](#footnote-ref-0)